采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述

本工程为北湖校区西六楼加固维修工程，位于西华师大北湖校区，建设单位是西华师范大学。工程建设主要内容：本工程为西华师范大学北湖校区西六楼加固维修及装修工程，位于西华师范大学北湖校区内。总建筑面积约为1143.30m2。

二、工程项目采购内容

1、详见工程量清单及图纸（另册，提供电子文档）

注：若存在施工图与招标工程量清单不一致之处，以施工图内容为准。

★三、 项目技术、服务要求

1、技术要求：

（1）项目建设涉及材料，如砖、混凝土、混凝土管、塑料管、辅材等须符合设计标准。

（2）项目施工技术标准符合现行行业规范及国家标准。

2、服务要求：

（1）施工安全

施工单位须严格遵守安全生产相关法规制度，在施工作业中采取严格安全保护措施并有专人负责现场监护，保证现场作业人员的安全。施工单位对施工安全承担全部责任，包括人员、施工机具、原材料及作业过程安全，履行合同过程中发生的任何人员伤亡或财产损失，均由施工单位负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。若因施工单位管理及工作人员操作原因造成采购人设备、设施损坏的，由施工单位承担全部经济赔偿责任和法律责任。

（2）运行安全

在施工单位所交付的工程中，应全部符合环保要求，设施应符合相关安全标准，若有违反，施工单位将承担由此产生的全部经济和法律责任。

3、供应商根据招标工程量清单及设计图纸进行施工（招标工程量清单及图纸由采购单位提供电子文档）；

4、工程质量要求：工程质量满足国家现行相关验收标准要求。

5、施工中的其他要求：

5.1 施工中建渣、废弃材料外运处理等由供应商负责，工程完毕交付采购人需确保工程场地设施干净、整洁；

5.2成交供应商有义务在施工前对施工环境（建筑物、已有设施设备、绿化以及地面等）进行必要的检查。施工建设过程中如因供应商原因对采购人建筑物、施工房间，包括可能的绿化以及地面以及已有设施设备等造成损坏或划伤，供应商须按原样恢复或按建设实价赔偿。

5.3校内施工作业期间，供应商应遵守学校相关管理规定并严格执行。

★四、其他要求

1、施工地点：西华师范大学北湖校区内西六楼。

2、工期：140个日历天。

3、材料质量要求：材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并必须得到采购人的认可。

4、质保期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（7）其他项目保修期限约定如下：

①钢结构为2年。

② 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

5、付款方式：

（1）加固维修完成验收后，支付至合同金额30%（扣除暂列金及安全文明施工费计算）；

（2）竣工验收合格后，支付至合同金额60%（扣除暂列金及安全文明施工费计算）；

（3）审计结算完成后，承包人先缴纳审计认定金额3%的质保金后，发包人支付至审计认定金额的100%；

（4）质保期满后，退还承包人缴纳的质保金（无息）。

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：入场后10日内支付安全文明施工费基本费的70%，工程竣工后支付安全文明施工费基本费的30%，审计结算时经发包人认定施工方按要求采取了安全文明施工措施，并未发生安全责任事故，按基本费率标准计取安全文明施工费，如施工方未按要求采取安全文明措施，发包人有权扣除相应费用。

6、采购项目履约验收标准和要求：

成交供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

7、售后服务要求：

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，所发生的维修相关费用在承包人质保金中扣除。

（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在24小时内派人保修的，发包人有权委托他人修理，所发生的维修相关费用在承包人质保金中扣除。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。承包人不在7天内派人保修的，发包人有权委托他人修理，所发生的维修相关费用在承包人质保金中扣除。

（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

注：带★项条款为实质性要求，不允许负偏离。